1. 课题创建备课

近年来，结合“生存逃生”与“环境叙事”的3D游戏逐渐成为热门方向。例如，《Dead by Daylight》通过非对称对抗机制营造紧张的追逐体验，《Amnesia》系列则利用心理恐惧与环境氛围增强玩家沉浸感。此外，《Escape Simulator》等作品通过解谜与空间探索强化玩家参与度。这些案例表明，逃生类游戏不仅依赖操作，还依赖环境设计、AI行为和心理压力构建。

本课题选择“校园逃生”作为核心背景，并引入“学业压力实体（AI）”这一抽象化敌人概念，区别于传统恐怖游戏中的怪物或杀手角色。相比已有案例，本项目弱化血腥或暴力元素，强调“压力具象化”的设计思路，使游戏更贴近大学生实际生活体验。同时，将“笔记本电脑”设计为技能载体（如时间回溯、分身干扰等），增加玩法创新性。

选择该课题的原因主要有三点：第一，校园题材贴近自身经历，便于设计真实场景与交互逻辑；第二，逃生类玩法结构清晰，适合作为完整项目实现；第三，该方向具备一定创新空间，可以通过AI行为与技能系统展示编程与设计能力。总体而言，本课题兼具可实现性与表达深度，适合作为Micro Stone项目。

2. 课题目标和内容

本项目计划在限定时间内完成一个可运行的3D校园逃生游戏Demo，重点实现基础玩法与核心系统。整体开发分为四个阶段：

第一阶段（第1-2周）：完成需求分析与基础搭建。包括确定游戏机制、绘制简单流程图，并在Unity中搭建基础场景（如教室与走廊）。同时实现玩家基础移动（WASD控制、视角旋转）。

第二阶段（第3-4周）：实现核心玩法系统。包括敌人AI逻辑（巡逻与追击状态切换），利用NavMesh实现路径寻路；加入基础生存机制（时间倒计时、失败判定）。此阶段重点在于游戏“可玩”。

第三阶段（第5-6周）：开发技能系统与交互功能。实现“笔记本电脑技能”，如分身干扰、时间回溯或敌人冻结，并设计技能冷却机制。同时完善UI界面（血量、技能冷却、倒计时、小地图等）。

第四阶段（第7-8周）：优化与完善。包括增加音效（脚步声、追逐音乐）、调整AI难度（随时间增强）、优化场景细节，并进行整体测试与Bug修复。最终形成可展示Demo版本。

通过以上阶段划分，项目将从基础功能逐步扩展到完整体验，确保在时间范围内完成具有一定质量的作品。

3. 期待效果和活用方案

本项目的预期成果是一个具备完整基本玩法的3D校园逃生游戏Demo，能够实现玩家移动、敌人追击、技能使用及胜负判定等核心功能。通过该项目，可以验证逃生类游戏中“AI行为设计 + 玩家技能机制”的基本实现方式，并展示Unity开发能力。

在实际应用方面，该项目可用于以下几个方向：首先，可作为课程展示或毕业设计作品，用于体现学生在游戏开发、编程逻辑与系统设计方面的综合能力；其次，该项目可扩展为更完整的游戏产品，例如增加关卡系统、多种敌人类型或多人模式；再次，该设计思路（将抽象压力具象化）也可以应用于教育或心理类游戏中，用于表达学习压力与时间管理等主题。

此外，该项目还可以作为个人作品集的一部分，用于求职游戏开发或相关软件工程岗位，展示实际项目经验。若进一步完善，还可发布为简单独立游戏（如PC端小型游戏），用于测试玩家反馈。

总体来看，本项目不仅具备教学与展示价值，也具备一定扩展潜力，可在后续开发中持续优化与升级。