1. 과제 생성 배경 및 사전 조사

최근 3D 생존 탈출 게임은 게임 산업에서 중요한 장르로 자리 잡고 있다. 대표적인 사례로는 Dead by Daylight가 있으며, 이는 비대칭 추격 구조를 통해 긴장감을 유도한다. 또한 Amnesia 시리즈는 심리적 공포와 환경 연출을 활용하여 몰입도를 높인다. Escape Simulator는 공간 탐색과 퍼즐 요소를 결합하여 플레이어의 참여를 강화한 사례이다. 이러한 사례들은 탈출 게임이 단순한 조작을 넘어서 AI 행동, 환경 설계, 심리적 요소가 중요함을 보여준다.

본 과제는 “캠퍼스 탈출”이라는 배경을 기반으로 하며, 기존의 괴물이나 적 캐릭터 대신 “학업 스트레스 AI”라는 개념을 도입하였다. 이는 기존 게임과 달리 폭력적 요소를 최소화하고, 현실적인 대학 생활의 압박을 게임적으로 표현한다는 점에서 차별성을 가진다. 또한 노트북을 활용한 스킬 시스템(시간 되돌리기, 분신 생성 등)을 통해 게임 플레이의 다양성을 높인다.

이 과제를 선택한 이유는 첫째, 캠퍼스 환경이 익숙하여 현실적인 설계가 가능하다는 점, 둘째, 탈출 게임 구조가 비교적 명확하여 구현 가능성이 높다는 점, 셋째, AI와 시스템 설계를 통해 개발 역량을 효과적으로 보여줄 수 있기 때문이다.

2. 과제 목표 및 내용

본 프로젝트의 목표는 Unity를 활용하여 3D 캠퍼스 탈출 게임의 기본적인 데모를 구현하는 것이다. 전체 개발 과정은 약 8주를 기준으로 단계적으로 진행된다.

1단계(1~2주차)에서는 게임 기획과 기본 환경을 구축한다. Unity에서 간단한 캠퍼스 맵(강의실, 복도 등)을 구성하고, 플레이어 이동 기능(WASD 조작 및 시점 회전)을 구현한다.

2단계(3~4주차)에서는 핵심 시스템을 개발한다. NavMesh를 활용하여 적 AI의 순찰 및 추격 기능을 구현하고, 시간 제한 및 실패 조건을 설정하여 기본적인 게임 구조를 완성한다.

3단계(5~6주차)에서는 스킬 시스템과 UI를 개발한다. 노트북을 활용한 스킬(시간 되돌리기, 적 정지, 분신 생성 등)을 구현하고, 쿨타임 시스템을 추가한다. 또한 체력, 타이머, 미니맵 등 UI 요소를 구성한다.

4단계(7~8주차)에서는 게임을 최적화하고 완성도를 높인다. 효과음과 배경음악을 추가하고, 시간에 따라 난이도가 증가하도록 조정한다. 이후 테스트 및 버그 수정을 통해 최종 데모를 완성한다.

3. 기대 효과 및 활용 방안

본 프로젝트의 결과물은 기본적인 플레이가 가능한 3D 캠퍼스 탈출 게임 데모이다. 플레이어 이동, 적 AI 추격, 스킬 시스템, 승패 조건 등이 포함된 완성도 있는 프로토타입을 목표로 한다. 이를 통해 Unity 기반 게임 개발 능력과 시스템 설계 역량을 입증할 수 있다.

활용 방안으로는 첫째, 본 프로젝트는 수업 발표 및 졸업 작품으로 활용 가능하다. 게임 개발 전반에 대한 이해와 구현 능력을 보여줄 수 있는 자료로 적합하다. 둘째, 향후 기능을 확장하여 정식 게임으로 발전시킬 수 있다. 예를 들어, 다양한 맵, 여러 적 유형, 멀티플레이 기능 등을 추가할 수 있다.

셋째, 본 프로젝트는 포트폴리오로 활용할 수 있다. 게임 개발 및 소프트웨어 관련 직무 지원 시 실제 프로젝트 경험을 보여주는 자료로 활용 가능하다. 또한 “스트레스의 시각화”라는 개념은 교육용 콘텐츠나 심리적 메시지를 전달하는 게임으로 확장될 가능성도 있다.

종합적으로 본 프로젝트는 학습, 전시, 확장 가능성을 모두 갖춘 실용적인 개발 과제라고 할 수 있다.